# Release notes D-Soil Model

Datum: 3 juni 2016

Versie: 16.1.1.172

Dit is een tussentijdse oplevering van D-Soil Model.

Alle beoogde functionaliteit is beschikbaar in deze versie.

Voor de uiteindelijke oplevering van september 2016 moeten nog een aantal zaken gedaan worden.

Die worden hieronder vermeld.

Openstaande punten voor de september release.

In onderstaande tabel zijn de openstaande, waaronder de bekende bugs, weergegeven.

Het issue-nummer verwijst naar het Jira-id. Jira is het (Engelstalige) systeem van Deltares waarin de issues beheerd worden. Het type is onderverdeeld in bug, verbetering, nieuwe functionaliteit en taak. De prioriteit geeft de volgorde aan waarin de issues worden opgepakt. In de laatste kolom (Opmerking) staat regelmatig ‘afhankelijk van gebruik’. Dit zijn de issues waarvan nog niet duidelijk is of ze wenselijk zijn en/of hoe deze issues op te lossen. Gebruik van D-Soil Model gedurende de Generale Repetitie zou hier meer inzicht in kunnen verschaffen.

| Issue-nr | Omschrijving | Type | Prioriteit | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Collect all relevant subsoil information |  |  |  |
| DSB-390 | Consistency of import - case sensitivity of Soil names referenced in soil profiles | Bug | Hoog |  |
| DSB-376 | Link between local coordinates and map coordinates of 2D profiles must be clear (eenduidig) | Verbetering | Middel |  |
| DSB-389 | Consistency of import - reject imported items with incomplete data vs. filling in missing data with defaults | Verbetering | Middel |  |
| DSB-466 | Make reference to layer in pop-up consistent between 1D and 2D layers. | Verbetering | Middel |  |
| DSB-468 | Disable import of old project-files | Verbetering | Middel | Niet relevant voor WTI2017 |
| DSB-209 | Store all test to derive parameters | Nieuwe functionaliteit | Na 1 sep | Uitvoerbaar indien er een standaard voor labdata bestaat. |
| DSB-404 | Improve error message if user tries to import wrong type of shapefile | Verbetering | Na 1 sep |  |
| DSB-467 | Make properties window of 1D profile to cross section similar to tables view | Verbetering | Na 1 sep |  |
| DSB-364 | Make sorting of columns of validation messages possible | Verbetering | Na 1 sep | Afh. van gebruik |
| DSB-366 | Show color in Properties/Layers for 1D and boring and in Properties/Surfaces for 2D | Verbetering | Na 1 sep | Afh. van gebruik |
| DSB-431 | Make it possible to add remarks to cpt and boring | Verbetering | Na 1 sep | Afh. van gebruik |
|  | Combine subsoil information and view the combination |  |  |  |
| DSB-474 | Explain ‘allocation cpt/boring to segment on map’ in manual | Taak | Hoog |  |
| DSB-475 | Explain combining 2D and surface lines in manual | Taak | Hoog |  |
| DSB-459 | No property control for 1D-Profile | Bug | Hoog |  |
| DSB-427 | When clicking on material in property window, the table window follows. | Verbetering | Na 1 sep | Eerst onderzoek naar mogelijkheid |
| DSB-385 | Make hectometres of dijksection visible in length profile segment | Verbetering | Na 1 sep |  |
| DSB-428 | When adding plural cpt/boring to 1D profile only last one is visible | Verbetering | Na 1 sep |  |
|  | Adept the WTI-SOS 2017 to local situation. |  |  |  |
| DSB-374 | When creating new soil profiles from the Table (gridview + button) coordinates are linked | Bug | Hoog | profielen dienen geen coordinaten te kennen. |
| DSB-225 | Automatically derive soil parameters from CPT | Nieuwe functionaliteit | Na 1 sep |  |
| DSB-261 | Make aquifers visible in cross-section | Verbetering | Na 1 sep | Afh. van gebruik |
| DSB-276 | Defining large amounts of layers as aquifer in one action | Verbetering | Na 1 sep | Afh. van gebruik |
| DSB-337 | Basic editing (merge) of soil segments in the map | Nieuwe functionaliteit | Na 1 sep | Afh. van gebruik |
| DSB-352 | When adding surface line to 1D, name must be different from conversion of segment | Verbetering | Na 1 sep | Afh. van gebruik |
| DSB-354 | Make 'none' an option for surface line and fill material for conversion 1D to 2D | Verbetering | Na 1 sep | Afh. van gebruik |
| DSB-388 | Make total probabilities of profiles of a segment visible (in properties window) | Nieuwe functionaliteit | Na 1 sep | Afh. van gebruik |
| DSB-429 | Make length of to split segment clear | Verbetering | Na 1 sep | Afh. van gebruik |
| DSB-430 | Build a 2D profile based on multiple 1D profiles | Nieuwe functionaliteit | Na 1 sep | Afh. van gebruik |
|  | DSoilModel Test Geometry editor |  |  |  |
| DSB-418 | Add method and UI to clear the 2D geometry | Nieuwe functionaliteit | Hoog |  |
|  | D-Soil Model Framework issues incl. Branding |  |  |  |
| DSB-456 | Evaluate Coverage of DSoilModel | Taak | Hoog |  |
| DSB-479 | Test Document of DSoilModel should contain more test scripts | Taak | Hoog |  |
| DSB-399 | New project does not clear the map window titles | Bug | Hoog |  |
| DSB-434 | Make splash screen conform WTI style | Verbetering | Hoog |  |
| DSB-435 | Make disclaimer conform WTI style | Verbetering | Hoog |  |
| DSB-437 | Make about box conform WTI style | Verbetering | Hoog |  |
| DSB-485 | Add references to manual | Verbetering | Hoog |  |
| DSB-486 | Split manual in user manual and installation manual (equal to Ringtoets) | Verbetering | Hoog |  |
| DSB-342 | Delete option in menu/edit can be removed | Verbetering | Middel |  |
| DSB-440 | In properties window of layer is 'grondsoort' instead of 'naam' | Verbetering | Middel |  |
| DSB-441 | Use term Hoogtegeometrie instead of maaiveldlijn, surfaceline, hoogte dwarprofiel,etc. | Verbetering | Middel |  |
| DSB-416 | Map legend, popup menu and dialog need translation to Dutch | Verbetering | Middel | Indien mogelijk |
| DSB-487 | Check all printscreens of manual | Verbetering | Middel |  |
| DSB-439 | Supply pop-up window for materials from SOS | Verbetering | Na 1 sep |  |

Erratum m.b.t. Protocol van Overdracht D-Soil Model 16.1.1.172 Beta:

In paragraaf 3 staat dat deze versie van D-Soil Model maakt gebruikt van de Delta Shell Light bibliotheek DSL-FormsGeo 16.1.0.362 maar het is versie 16.1.0.582.