# DSoilModel: Raming importoptie WTI SOS

Vraagstelling

Voor het juist invoeren van de WTI Stochastische Ondergrond Schematisatie (SOS) binnen DSoilModel zijn er ten opzichte van de “standaard” invoer een aantal extra parameters nodig. Het gaat hierbij om verdere specificatie van de lagen in de 1D-profielen. Per laag zijn de volgende extra parameters nodig:

- Maximum diepteligging van het gegeven toplevel (double).

- Minimum diepteligging van het gegeven toplevel (double).

- Opmerking in tekst (string, maximale lengte = 200 karakters).

Besloten is dat deze gegevens aangeleverd worden via extra optionele kolommen (genaamd “max-d”, “min-d” en “remark”) in de soilprofiles.csv zoals deze bekend is van DAM.

De vraag is nu welke inspanning nodig is om DSoilModel deze extra parameters te laten importeren en weergeven.

Benodigde werkzaamheden

- Voor gebruik in het programma is een nieuwe dataclass voor de extra laagparameters nodig (SOSSoilLayer1D, afgeleid van de bestaande SoilLayer1D).

- Voor het gebruik van deze nieuwe dataclass in een 1D profiel is een nieuwe dataclass nodig (SOSSoilProfile1D, afgeleid van de bestaande SoilProfile1D) waarin de lagen met de extra parameters gebruikt kunnen worden.

- Voor het daadwerkelijk importeren dient de importer van de soilprofiles.csv te worden aangepast. Deze dient in staat te zijn om zowel de nieuwe SOS-classes als de bestaande classes te ondersteunen.

- Voor het tonen van extra parameters zijn er 2 nieuwe property editors nodig, 1 voor de nieuwe SOSSoilLayer1D class en 1 voor de nieuwe SOSSoilProfile1D.

- Voor de opslag van de nieuwe parameters moet de database worden uitgebreid.

- Voor het inlezen en opslaan van de nieuwe parameters in de database moeten er extra I/O-methoden worden toegevoegd. Hierbij moet worden opgemerkt dat het belangrijk is dat naast de nieuwe SOS-classes ook de bestaande classes ondersteund moeten worden. Dit daar alleen DSoilModel op zich gebruik maakt van de nieuwe classes terwijl de database ook gebruik moet kunnen blijven worden door programma’s die alleen gebruik maken van de oorspronkelijke dataclasses.

- Voor de daadwerkelijke implementatie in DSoilModel moeten de 1D-lagen en 1D-profielen nu gekoppeld worden aan de nieuwe SOS-classes.

Het grootste aandachtpunt en dus ook risico bij de uitvoering ligt in het feit dat hoewel DSoilModel volledig gebruik dient te maken van de nieuwe SOS-dataclasses, alle overige programma’s (zoals DAM, RingToets, DGeoStability etc.) juist gebruik moeten blijven maken van de oorspronkelijke dataclasses. Dit betreft met name de importer en de database met de daarbij behorende I/O-methoden.

De benodigde inspanning voor deze werkzaamheden worden geschat op 12.5 dagen. Hiernaast dient rekening gehouden te worden met de overhead (onzekerheid + projectleiding) ter grootte van 2.5 dagen. Het totaal komt hiermee qua werkdagen op 15 hetgeen neerkomt op een geraamd budget van 15.000 Euro.