## Slide 1: Sprint Demo
Doel:
Team laat zien aan de product owner, wat er gedaan is in de sprint, bij voorkeur d.m.v. demo van werkende software.
Toelichting geven op sprint doelen en hoe die zijn gerealiseerd.

## Slide 2: NIET
Discussie over de features zelf (die zijn als het goed is buiten het team om vastgesteld door de product owner).
Discussie over dingen die buiten de vastgestelde scope van de sprint doelen vallen.

## Slide 3: DAM refactoring
Rekenhart (Dam Engine) lostrekken en volledig onafhankelijk maken van bestaande clients. X
Oude clients aansluiten op nieuwe DAM Engine. X
  DAM UI (Toetsen, Toetsen regionaal, Ontwerpen)
  DamLive
  DamLive showcase
  DAM Kernel comparison runner
Aan te sluiten mechanismen: X
  D-Geo Stability (binnenwaarts, buitenwaarts, horizontaal evenwicht)
  Piping (Bligh, Sellmeijer 4 krachten, VNK)
Extra aan te sluiten mechanismen: (nice to have) X
  WTI Piping
  WTI Macrostabiliteit

## Slide 4: Sprint 1 Definition of Done
Initiele documentatie bijgewerkt (Overall DAM TO, Dam Engine TO) √
Nieuwe repository ingericht
  DAM Engine √
  DAM supporting tools (DGSMstabDamDll) √
  DAM UI √
DAM UI aangesloten op DAM Engine
  API Interface beschreven X
  XML definitie maken X
  Interface implementeren X
Piping Bligh geimplementeerd in DAM Engine. X

## Slide 5: Demo sprint 1
Documentatie in repos: Overall Dam TO en Dam Engine TO
Repositories tonen en Teamcity
Dam UI demo (gestript van berekening)

## Slide 6: Sprint 1 overview
17 issues gefixt (w.o. bugs)
25 issues doorgeschoven naar sprint 2

## Slide 7: Sprint 2 Definition of Done
DAM UI aangesloten op DAM Engine
  API Interface beschreven
  XML definitie maken
  Interface implementeren
Piping Bligh geimplementeerd in DAM Engine
Piping Bligh aangesloten voor toetsen.
Piping Sellmeijer 4 krachten aangesloten voor toetsen.
Piping Sellmeijer VNK aangesloten voor toetsen.
D-Geo Stability (15.1.2.900) geimplementeerd in DAM Engine.

## Slide 8: Sprint 3 Definition of Done
Piping Bligh aangesloten voor ontwerpen
Piping Sellmeijer 4 krachten aangesloten voor toetsen en ontwerpen.
Piping Sellmeijer VNK aangesloten voor toetsen en ontwerpen.
D-Geo Stability aangesloten voor toetsen en ontwerpen.

## Slide 9: Sprint 4 Definition of Done
Horizontaal evenwicht regionaal
Hydraulische kortsluiting regionaal
Regionaal scenario selectie
Regionaal toetsen werkend